附件1：

2016年黄石市城市建设暨创建迎检重点工程任务清单

| 项目 来源 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 开工 时间 | 完工 时间 | 项目投资情况（万元） | 牵头责任 单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 估算 总投资 | 2016年 计划投资 |  |  |  |
| 一、黄石市2016年城市重大建设项目计划（市建委） | 1、月亮山隧道及隧道口连接线 | 北洞口连接线房屋征收及隧道掘进，完成相关土地报批及征收工作 | 2013.3 | 2016.8 | 148，900 | 45，000 | 城投公司 | 西塞山区政府 开发区 |  |
|  | 2、河西供水工程 | 完成西塞水厂道路、综合管线、绿化建设及新港加压站土建工程 | 2015.1 | 2018.1 | 27，857 | 1，000 | 城投公司 | 市自来水公司 西塞山区政府 |  |
|  | 3、河口污水处理厂及配套管网 | 新建规模3万t/d，启动配套管网及泵站建设 | 2014.9 | 2016.12 | 22，000 | 7，000 | 市市政局 | 西塞山区 城投公司 |  |
|  | 4、鼎丰闸泵站 | 新建泵房、机组增容、设备更新、闸门改造，形成排水23立方米/秒能力 | 2016.3 | 2017.4 | 6，000 | 4，000 | 西塞山区 | 市水利局 市市政局 |  |
|  | 5、河西地区排洪港改造 | 改造5800米排洪港，建设箱涵、管道、明渠 | 2015.4 | 2016.12 | 6，000 | 3，000 | 西塞山区 |  |  |
|  | 6、磁湖区域污水管网工程 | 建设管网8km | 2016.5 | 2017.1 | 3，300 | 1，650 | 市市政局 | 西塞山区等 |  |
|  | 7、城市主干道绿化提升工程 | 2条城市主干道绿化提升改造 | 2016.1 | 2016.8 | 1，000 | 1，000 | 市园林局 | 西塞山区等 |  |
|  | 8、磁湖南岸生态修复二期 | 突出水面绿地、环湖路路侧生态缓冲带、水生植物种植、7公里刷黑路面及配套人行道建设等 | 2016.6 | 2017.8 | 12，848 | 5，500 | 市建委 | 城投公司 西塞山区 |  |
|  | 9、立面整治 | 黄石大道33栋 | 2016.1 | 2016.8 |  |  | 各城区 开发区 | 市城管局 市财政局 |  |
| 二、黄石市2016年创建国家卫生城市建设工程（市建委） | 1、未达标社区环境综合整治工程和已达标社区巩固提升 | 胡家湾、花园路、石料山、陈家湾、和平街、叶家塘、马家嘴7个社区创卫达标整治及大智路等13个社区巩固提升 |  | 2016.5 |  | 345 | 西塞山区 |  |  |
|  | 2、城乡结合部环境综合治理工程 | 李家坊、西塞两处城乡结合部 环境综合治理 |  | 2016.5 |  | 20 | 西塞山区 |  |  |
|  | 3、16个农贸市场提档升级改造工程 | 上窑轮渡市场、黄思湾、上窑金象市场、临江生活广场、月亮山联合村市场、长龙市场、胡家湾市场、澄月市场、磁湖东路市场、新源市场、西塞市场、河口市场、袁海湾、大智路、新建区、花园路临时市场 |  | 2016.5 |  | 350 | 西塞山区 |  |  |
|  | 4、公厕维修改造工程 | 85座市管公厕维修及16座社会公厕提档升级及城乡结合部旱厕改造 |  | 2016.5 |  | 221 | 西塞山区 |  |  |
|  | 5、健康教育宣传阵地建设工程 | 建设健康教育主题公园1个、健身广场1个，健康长廊3条，健身步道1条；20个社区健康教育宣传设施更新修复 |  | 2016.5 |  | 25 | 西塞山区 |  |  |
|  | 6、小餐饮店厨房达标升级改造 | 对全市不达标的小餐饮店进行 升级改造 |  | 2016.5 |  | 500 | 城区政府 市食药监局 |  |  |
|  | 7、病媒生物防制工程 |  |  | 2016.5 |  | 200 | 城区政府 市建委 |  |  |
|  | 8、社区、农贸市场、“六小五业”专项治理工程 |  |  | 2017.1 |  | 850 | 城区政府 市有关部门 |  |  |
| 三、黄石市2016年城市园林绿化建设工程（市园林局） | 1、李家坊立交桥--迎宾线路节点绿化提升改造工程 |  |  | 2016.8 |  | 50 | 市建委 | 西塞山区 |  |
|  | 2、颐阳路--主干道绿化景观提升改造工程 |  |  | 2016.8 |  | 200 | 市建委 | 西塞山区 |  |
|  | 3、城区道路绿化景观提升改造工程 | 新建路、公安路、磁湖东路、沿江路、花园路、医院街、黄厂街、青和路、艺校路、水机路、拥军路、中窑湾路、河西大道13条主干道绿化景观提升改造 |  | 2016.8 |  | 500 | 西塞山区 |  |  |
|  | 4、社会单位绿化 | 新冶钢、十五冶、武商广场、一医院、华新水泥公司、三环集团等社会单 位绿化 |  | 2016.6 |  | 100 | 西塞山区 |  |  |
|  | 5、社区（小区）绿化 | 大上海广场、十五冶社区、澄月社区绿化 |  | 2016.6 |  | 30 | 西塞山区 |  |  |
|  | 6、黄荆山森林公园登山步道建设 | 40km游步道及服务设施建设，白龙井205km人行隧道维修 | 2016 |  | 2，000 | 2，000 | 西塞山区 |  |  |
| 四、湖北省（黄石）园博会城市环境综合整治工程（市城管局） | 1、环卫设施维修改造 | 公厕维修改造；环卫垃圾中转站维修改造；环卫车辆维修及更新 |  |  |  | 1，864 | 市城管局 |  |  |
|  | 2、“牛皮癣”专项治理 | 沿湖路（沿小-李家坊）临街立面7600（长）、2米高和湖滨中路3600西塞山区段，按150元/平方米粉刷新型涂料 |  |  |  | 228 | 市城管局 |  |  |
|  | 3、户外广告、门店招牌专项治理 |  |  |  |  | 600 | 市城管局 |  |  |
| 四、湖北省（黄石）园 博会城市环境综合整治工程（市城管局） | 4、城市亮化建设改造 | 市公路局、磁湖新都住宅楼、市国税局办公楼、市农行办公楼、市建行办公楼、十五冶住宅楼、烟草小区住宅楼、美尔雅小区住宅楼、城投公司住宅楼、火车站住宅楼、福康医院综合楼、公安分局住宅楼、东贝集团住宅楼、市司法局办公楼、市监狱住宅楼、市交警支队住宅楼、市工商局办公楼、华新集团办公楼、磁湖南郡、金谷名都等 |  |  |  | 300 | 市建委 亮化办 |  |  |
|  | 5、市政设施专项整治 | 老城区排洪港疏通 |  |  |  | 500 | 市建委 市市政局 |  |  |
|  | 6、城市道路改造工程刷黑改造 | 大智路、京华路已明确列入2016年建设改造计划，但飞云街（医院街）、花园路没有进入计划笼子 |  |  |  |  | 市市政局 |  |  |
|  | 7、城市道路交通基础设施建设 | 2015年底前完成沿湖路花园路口、花园路水机路口、沿湖路胡家湾路口、河西路新洲路口信号灯安装建设工程，完成黄石大道等路灯交通护栏建设工程 |  |  |  |  | 市公安局 |  |  |
| 五、黄石市矿山地质环境治理工程 | 黄石市建化一分厂采石场治理 |  |  |  |  |  | 西塞山区 |  |  |