附件1：

西塞山区2016年生态文明建设、创模工作重点工程项目责任分解表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 责任人 | 配合部门 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河西自来水厂建设项目 | 按环评批复要求规范建设 | 滨江新区管委会 | 祝海龙 | 区城建局 区农林水利局 区国土资源分局 区环保局 区行政综合执法局 区经信局 | 2016.10 |  |
| 2 | 农村生活垃圾收集处置工程 | 增建农村生活垃圾中转设施，开展农村生活垃圾集中收集，农村生活垃圾集中收集实现行政村全覆盖率，无害化处理率达到60%以上，缓解城乡结合部环境压力。 |  |  |  | 2016.11 |  |
| 3 | 西塞山夏浴湖环境综合整治工程 | 启动对夏浴湖进行清淤、禁止畜禽养殖和网箱养殖水产品；周边企业环境综合整治、污水截留；周边生态建设，绿化 |  |  |  | 2018.11 |  |
| 4 | 西塞山工业园区防洪排渍建设工程项目 | 启动夏浴湖段至莲花段、二龙路至章山大道段等建设防洪通道；改建鼎丰闸泵站 |  |  |  | 2019.11 |  |
| 5 | 码头环境整治 | 沿江码头扬尘污染环境综合整治问题 |  |  |  | 2016.10 |  |
| 6 | 磁湖南岸李家坊段环境综合整治工程 | 磁湖南岸李家坊段污水截留、环境整治、违章建筑拆除 | 区城建局 | 章洪滨 | 区行政综合执法局 区环保局 牧羊湖片区 区农林水利局 | 2019.9 |  |
| 7 | 黄荆山森林公园草甸游区建设项目 | 大草甸绿化修复；建设游览步道、观景平台等基础设施 | 黄荆山森林公园管理处 |  | 区建设局 | 2018.12 |  |
| 8 | 未进行环保“三同时”验收项目清理整改 | 48个市局审批，未完成“三同时”验收建设项目清理整改 | 区环保局 | 陈钢 | 滨江新区管委会 各片区 | 2016.11 |  |
| 9 | 未批先建项目清理整改 | 134个环保违规未批先建项目清理整改 |  |  |  | 2016.11 |  |
| 10 | 企业环境问题整改 | 湖北芳通药业环境规范管理问题整治 |  |  |  | 2016.6 |  |
| 11 |  | 大排山垃圾处理场环境规范管理问题整治 |  |  |  | 2016.10 |  |
| 12 |  | 吉利工贸选矿厂废水排放环境问题整治 |  |  |  | 2016.6 |  |