附件：

西塞山区2016年创森工作目标任务分解表（西塞山工业园区）

| 序号 | 项目名称 | 任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林屏障建设 | 新造林补植补造 | 2014、2015年共造林2846.4亩按30%补种补栽，共计补种补栽853.92亩。 | 工业园区管委会 | 工业园区创森办 | 3月30日前 |  |
|  |  | 改造与封育 | 2015年改造与封育1419亩，2014、2015年共造林2846.4亩按60%补种补栽，共计改造与封育3411.48亩 | 工业园区管委会 | 工业园区创森办 | 3月30日前 |  |
| 2 | 森林提质 （抚育） | 1602亩 | 工业园区管委会 | 工业园区创森办 | 3月30日前 |  |
| 3 | 村庄绿化 | 30亩(10个村绿化，每村3亩) | 工业园区管委会 | 各村 | 3月30日前 |  |
| 4 | 生态廊道建设 | 河西大道生态廊道建设9.3公里558亩 | 工业园区管委会 | 园区规建办 | 7月30日前 | 单侧不低于三排乔木 |
| 5 | 立体绿化 | 沿河西大道立体绿化2000平方米（按实际绿化面积计） | 工业园区管委会 | 园区规建办 | 3月30日前 | 道路沿线各单位通透式围墙栽植攀缘植物 |
| 6 | 河口镇区绿化 | 5500平方米 | 工业园区管委会 | 园区规建办 | 3月30日前 | 改造河口大道现有分车带花坛及行道树，新建一侧分车带花坛及行道树 |

西塞山区2016年创森工作目标任务分解表（片区）

| 序号 | 项目名称 | 任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新造林补植补造 改造与封育 森林提质（抚育） | 新造林补植补造：600亩 改造与封育：500亩 森林提质（抚育）：550亩 | 牧羊湖片区 | 胡家湾社区 | 1、属于黄荆山森林公园管理处范围的由黄荆山森林公园管理处具体组织实施。 2、具体数量请各片区同黄荆山森林公园管理处对接。 3、完成时间3月30日前 4、因市创森办2016年任务未正式公布，以上数据通过电话联系获取。 |
|  |  |  |  | 石料山社区 |  |
|  |  |  |  | 牧羊湖社区 |  |
|  |  |  |  | 花园路社区 |  |
|  |  | 新造林补植补造：552.12亩 改造与封育：365亩 森林提质（抚育）：455亩 | 澄月片区 | 澄月社区 |  |
|  |  |  |  | 磁湖社区 |  |
|  |  |  |  | 十五冶社区 |  |
|  |  |  |  | 陈家湾社区 |  |
|  |  |  |  | 大智路社区 |  |
|  |  | 新造林补植补造：600亩 改造与封育：500亩 森林提质（抚育）：550亩 | 八泉片区 | 月亮山社区 |  |
|  |  |  |  | 八泉社区 |  |
|  |  |  |  | 和平街社区 |  |
|  |  |  |  | 临江社区 |  |
|  |  |  |  | 飞云社区 |  |
|  |  | 新造林补植补造：600亩 改造与封育：500亩 森林提质（抚育）：550亩 | 黄思湾片区 | 叶家塘社区 |  |
|  |  |  |  | 新建区社区 |  |
|  |  |  |  | 黄思湾社区 |  |
|  |  |  |  | 田园社区 |  |
|  |  |  |  | 马家嘴社区 |  |
| 2 | 立体绿化 | 立体绿化2000平方米，每个片区500平方米（按实际绿化面积计） | 各片区 | 各社区 | 完成时间3月30日前 |

西塞山区2016年创森工作目标任务分解表（区直部门）

| 责 任 部 门 | 目 标 任 务 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 区委宣传部、区委政法委、区总工会、团区委、区文体局（旅游局）、区卫计局、区食药监局 | 协调市直驻区单位完成植树任务和资金到位（每人0.2亩或20棵，如以资代劳标准为1000元/人） | 3月30日前 |
|  | 按照部门在职人数完成规定的植树任务和资金到位（每人0.2亩或20棵，如以资代劳标准为1000元/人） |  |
|  | 支持配合包保社区完成创森任务及协调片区的辖区单位为义务植树尽责 |  |
| 区委统战部、区编办、区妇联、区残联、区科协、区教育局、区民政局、区司法局、区人社局、黄荆山森林公园管理处、区人防办、区住征局、区机关事务管理处、区公共服务中心、区行政综合执法局、区环保局 | 按照部门在职人数完成规定的植树任务和资金到位（每人0.2亩或20棵，如以资代劳标准为1000元/人） |  |
|  | 支持配合包保社区完成创森任务及协调片区的辖区单位为义务植树尽责 |  |

说明：为了创森工作的连续性，区直部门包保社区于2015年一致。