附件1：

西塞山区中央环境保护督察组交办问题整改工作进展情况汇总表（2017.9.7）

（第一责任人：朱宏伟、周军）

| 序号 | 交办问题 | 来源 | 需跟进整改事项 | 责任人 | 整改时限 | 整改进展情况 | 整改销号包保领导销号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大排山村五组周边14家锻造厂产生噪声、粉尘污染，影响周边居民生活 | D1128P015号交办件 | 1．严格监管，在整改到位、手续完善前，坚决不准14家模具钢企业恢复生产；2．调整西塞山工业园规划，扩大园区范围，将14家模具钢企业所在的大排山村五组纳入园区范围；3将大排山村五组30户居民予以搬迁。 | 梁顺兵 | 2017年 12月31日 | 1.目前14家锻造厂已全部通过煤改气，使用清洁能源，处在验收阶段； 2.已调整西塞山工业园区规划，扩大园区范围，将14家模具钢企业所在的大排山村五组纳入园区范围。 3.已制定制定大排山村五组30户居民搬迁方案。 | 梁顺兵 |
| 2 | 西塞山电厂与居民区卫生防护距离不达标，生产时产生灰尘，噪声扰民。 | D1208P065、D1213A013、D1221A015号交办件 | 1．征求贾家湾57户村民意见，逐步实施搬迁； 2．责成西塞山电厂聘请第三方对其电磁辐射情况进行检测并上报； 3．督促西塞山电厂加快推进煤场全封闭改造，在2017年5月前全部改造完成； 4．督促西塞山电厂将运煤车由大门道路进厂区改从西路进入厂区； 5．督促西塞山电厂对四台发电机组实施超低排放改造，2017年年底前完成改造； 6．启动黄石新港码头至西塞工业园铁路专运线建设（2017年年底通车），实现火车运煤代替汽车运煤，减少运输产生的扬尘和噪声。 | 曹树正 | 2018年3月 | 1.已责成西塞山电厂聘请第三方对其电磁辐射情况进行检测，其检测结果未超标，符合相关要求。 2.已督促西塞电厂制定煤场粉尘综合治理整改方案，企业运煤车已改由电厂西路进入厂区。 3.已督促企业完成2、4号发电机组的低排放改造，3号机组改造已启动，1号发电机组计划10月份实施启动，预计年底完成超低排放改造。 4. 已制定贾家湾57户村民搬迁方案。 | 曹树正 |
| 3 | 芳通药业、福尔泰药业排放废气、废水污染环境。芳通药业二期项目离居民房屋只有30米。 | D1211A016号交办件 | 1、如果福尔泰药业在试生产到期时仍未通过环保“三同时”验收，责令其停止生产； 2、责令芳通药业对厌氧池进行封闭； 3、制定西塞山工业园生物医药园内居民搬迁方案并尽快启动搬迁，加快园区集中式污水处理厂及配套管网建设； 4．对芳通药业旁水塘和水沟进行检测，根据检测结果采取相应处理措施。 | 梁顺兵 | 2018年1月 | 1.已督促芳通公司对污水处理站厌氧池进行封闭。 2.已对芳通公司旁水塘和水沟进行检测，结果显示，其酸碱度、氨氮、化学需氧量、总磷、石油类等因子均满足地表水环境质量标准要求，并对排入水塘的沟渠进行了封堵。 3.已对福尔泰下达限期整改通知书，该企业已停产。 4.由市环投公司牵头，在化工园区建设工业废水预处理池，经预处理满足接网标准后排入市政管网，目前已在试水阶段，预计10月底正式投入运营； 5.已制定西塞山工业园生物医药园内居民搬迁方案。 | 梁顺兵 |