报告编码： 2021年度西塞山区污水管网改造专项资金项目 绩效评价报告（专业版） 报告名称：2021年度西塞山区污水管网改造资金项目绩效评价报告 预算部门（单位）：西塞山区城乡建设局 预算年度：2021年度 评价类型：项目☑ 政策□ 部门整体□ 评价单位：湖北天秤资产评估有限公司 主评人1： 主评人2： 专 家： 正式提交日期：

# 1 评价结论

## 1.1评价分数和等级

项目绩效综合评分85.50分，评价等级为“良”。

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 16% | 16 | 14.50 |
| 项目过程 | 24% | 24 | 22.00 |
| 项目产出 | 40% | 40 | 31.00 |
| 项目效果 | 20% | 20 | 18.00 |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 85.50 |

## 1.2绩效目标完成情况分析

评价结果表明，本项目符合政府污水管网改造政策，立项规范，绩效目标基本合理，项目和资金的实施、管理基本规范，预算执行率高，效益良好，服务对象满意度高。存在的主要问题是有些产出指标未能达标。总体而言，项目绩效表现良好。

## 1.3主要经验

工程项目可研、立项和初设环节规范；工程采购和招投标程序基本合规。工程建设方、设计方、施工方和监理方各行其职，做到施工与监督同步，基本确保了工程项目的质量。

项目单位建立了有效的内部控制管理，加强了财务规范及支出审批管理，基本符合现行财务会计制度和管理要求。

预算执行率高。

项目实施单位对项目从立项到验收，与污水管网改造工作相关的资料基本做到了分类整理，并及时归档保管，方便查阅。

## 1.4存在的问题及原因

项目绩效目标申报表中的效益指标不全面，如缺少社会效益指标；个别绩效指标值设定偏低，如服务对象满意度。

产出指标未按照绩效目标申报表中的“城市污水处理厂进水BOD”和“城市污水集中收集率”指标收集统计相关资料。

西塞山区中窑老旧小区改造中窑湾港雨污分流项目已于2021年2月28日完工验收，但截止绩效评价现场完成日，仍未提供结算审计资料。

马家嘴田园片项目锻压片雨污合流情况较严重。

## 1.5建议和改进措施

建议建立一套完整而有效的绩效评价体系，并围绕体系中的指标统计和收集资料，确保绩效目标、指标和指标值的高度吻合。

完工的工程项目应及时办理工程结算审计，如发现工程审定价与合同价存在异常情形，应查明原因，采取补救措施。

严格按照污水整治工作方案中的要求，规范施工，使工程项目的设计效果与使用效果尽量一致。

# 2 佐证材料

## 2.1项目基本情况

## 2.1.1项目立项背景和依据

为贯彻落实国务院颁布实施的《水污染防治行动计划》和黄石市相关部门制定并印发的《黄石市城市黑臭水体专项整治工作方案》，西塞山区城建局申请了2021年度专项污水管网改造资金973万元，用于对区内西塞山区中窑老旧小区改造中窑湾港雨污分流项目、牧羊湖排洪港中窑排洪港东屏巷排洪港雨污分流改造项目、西塞山区彭家堑黑臭水体南侧堤岸生态修复工程、西塞山区冶钢港黑臭水体应急净化设备项目、西塞山区沿山私房污水管网建设项目（马家嘴片、田园片）等项目进行了整治和改造。该项目的建设是保护西塞山区长江段水资源不受污染的重要措施；是落实城市排污相关意见、完善城市功能的需要；是提高污水处理厂能效的有力保证。

该预算项目属于延续性项目，资金来源为财政拨款。

# 2.1.2项目资金来源及使用情况

项目资金来源情况。该项目2021年初预算金额为973万元，2021年资金到位973万元；2021年资金到位率100%。

项目资金使用情况。2021年12月31日该项目预算资金使用973万元；2021年预算执行率为100%。

项目资金来源与使用具体情况。（如下表，单位：万元）

| 预算项目 | 支出明细 | 支出类别 | 预算金额 | 执行金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年西塞山区城市管网及污水处理补助资金项目（污水处理提质增效部分）【黄财建发2021 35号】 | 西塞山区中窑老旧小区改造中窑湾雨污分流项目工程款 | 工程款 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
|  | 牧羊湖排洪港中窑湾排洪港东屏巷排洪港雨污分流改造项目工程款 |  | 623,818.00 | 623,818.00 |
|  | 西塞山区彭家堑港黑臭水体南侧堤岸生态修复工程（二次）工程款 |  | 510,091.20 | 510,091.20 |
|  | 西塞山区冶钢港黑臭水体应急净化设备项目 |  | 1,672,649.41 | 1,672,649.41 |
|  | 西塞山区沿山私房污水管网建设项目（马家嘴片、田园片）工程款 |  | 2,836,907.39 | 2,836,907.39 |
|  | 工程款合计 |  | 8,143,466.00 | 8,143,466.00 |
|  | 西塞山区沿山居民区污水管网改造建设项目可研 | 可研费、监理费、设计费和跟踪审计费 | 90,000.00 | 90,000.00 |
|  | 牧羊湖排洪港中窑湾排洪港东屏巷排洪港雨污分流改造工程监理费 |  | 67,000.00 | 67,000.00 |
|  | 西塞山老旧小区改造石料山小区外磁湖水系二三级污水管网项目（龚家巷片）设计费 |  | 161,640.00 | 161,640.00 |
|  | 西塞山老旧小区改造冶钢小区配套基础设施（黄厂街雨污分流改造项目）设计费 |  | 129,240.00 | 129,240.00 |
|  | 西塞山老旧小区改造牧羊湖小区外磁湖水系二三级污水管网项目（牧羊湖片）设计费 |  | 107,640.00 | 107,640.00 |
|  | 西塞山老旧小区改造陈家湾小区外磁湖水系二三级污水管网项目（太子湾片）设计费 |  | 128,790.00 | 128,790.00 |
|  | 西塞山区中窑老旧小区改造中窑湾港雨污分流项目设计费 |  | 144,900.00 | 144,900.00 |
|  | 西塞山区中窑老旧小区改造中窑湾港清淤工程设计费 |  | 104,344.00 | 104,344.00 |
|  | 西塞山区污水专项规划设计设计费 |  | 88,900.00 | 88,900.00 |
|  | 西塞山区沿山居民区污水管网改造建设项目初步设计 |  | 390,000.00 | 390,000.00 |
|  | 西塞山区污水提质增效建设项目可研报告 |  | 120,000.00 | 120,000.00 |
|  | 牧羊湖中窑湾东屏巷排洪港雨污分流整治工程跟踪审计 |  | 34,100.00 | 34,100.00 |
|  | 西塞山区沿同私房污水管网建设项目（马家嘴片、田园片）跟踪审计费 |  | 19,980.00 | 19,980.00 |
|  | 可研费、监理费、设计费和跟踪审计合计 |  | 1,586,534.00 | 1,586,534.00 |
|  | 总计 |  | 9,730,000.00 | 9,730,000.00 |

2.1.3项目实施情况

2021年西塞山区城乡建设局按照《水污染防治行动计划》《黄石市城市黑臭水体专项整治工作方案》《2021年西塞山区城市管网及污水处理补助资金项目（污水处理提质增效部分）》（黄财建发2021 35号）《关于西塞山沿山居民区污水管网改造建设项目初步设计的批复》等文件的要求，新建、改造了辖区内雨、污水管网和敷设了二三级管网、入户管39.5公里，并对项目资金进行规范管理。

项目实施单位制定了《彭家堑港黑臭水体整治“一水一策” 工作方案》《冶钢港黑臭水体整治“一水一策” 工作方案》和完成了沿山居民区污水管网改造项目可研、立项和初设批复工作；依据工程建设有关政府采购和工程招标的规定，采用公开招标和竞争性磋商方式，与5家单位分别签订了工程施工和设备采购合同。在工程施工过程中，施工方制定了工程施工方案、完成了施工质量控制、施工日志记录、工程联系单、工程分部分项验收和设备安装检验工作；项目实施单位委托第三方对5个工程项目进行了跟踪审计，组织有关单位和相关专业人员对已完工的工程项目进行了竣工验收，验收合格后交付使用；依据合同约定的结算条款，按照工程进度支付了工程款。截止2021年12月31日，除西塞山区沿山私房污水管网建设项目（马家嘴片、田园片）外，其余工程均已完工，工程结算审计已完成了3个项目。

# 2.2绩效评价工作开展情况

# 2.2.1评价目的

项目支出绩效评价，是践行“创新行政管理方式，提高政府公信力和执行力，推进政府绩效管理”治国理念和落实新《中华人民共和国预算法》的需要，是绩效管理工作的重要环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次项目绩效评价主要有四个目的：

一是核实、了解项目实施是否符合经批复的专项资金内容、功能定位、运营管理等相关要求，防止项目功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量项目决策、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映2021年西塞山区污水管网改造专项资金的实际使用和产出状况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后该项目实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

四是通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效标准，让相关工作人员强化绩效意识、风险意识、责任意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高项目整体绩效管理水平。

# 2.2.2评价对象及范围

本次绩效评价的对象为：黄石市西塞山区城乡建设局973万元的污水管网改造专项资金项目。

评价范围为2021年度项目预算资金973万元的使用、管理、运营及产出、效益情况。

# 2.2.3评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法进行。

（2）公正公开原则。绩效评价遵循客观、公正原则，采用现场核查和专家评议相结合的方法，力争做到标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）客观性原则。客观性原则也就是真实性原则，实事求是是绩效评价活动的根本要求。评价时既要避免评价人员个人情感等主观因素的影响，也要克服外界因素的各种制约，做到以事实为依据，得出准确的判断，以真实的评价项目绩效水平。

（4）绩效相关原则。项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目支出和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

# 2.2.4评价依据

（1）《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）；

（2）《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2021]10号；

（4）《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2021〕3号）；

（5）《中华人民共和国预算法》（2011年修订版）；

（6）《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》（鄂常办文〔2017〕83号）；

（7）《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）；

（8）《黄石市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（黄政发[2013]23号）；

（9）《黄石市市级财政项目资金预算绩效管理暂行办法》（黄财行资[2013]470号）；

（10）《水污染防治行动计划》《黄石市城市黑臭水体专项整治工作方案》；

（11）《省财政厅 财政部湖北监管局关于做好直达资金监控工作的通知》（鄂财办发〔2020〕14号）《2021年西塞山区城市管网及污水处理补助资金项目（污水处理提质增效部分）（黄财建发2021 35号）；

（12）评价工作人员取得的其他资料，如资金申请报告、业务管理和财务管理制度、年度工作计划和总结、业务和财务资料等。

# 2.2.5评价方法

本次绩效评价采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法进行。其中：

1.目标比较法。目标比较法是指通过对项目实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

2.公众评价法。通过设计调查问卷，分发利益相关人群，最后汇总分析各方反馈情况进行评价。

3.实地调研法。由评价人员现场调研，深入了解项目建设的最新动态和运维情况，搜集第一手资料，核实项目建设实施、产生和效益情况。

4.定性和定量相结合的方法。评价指标尽可能采用定量指标，不得不使用的定性指标也需要进行适度量化处理，避免过于笼统、无说服力的问题。

# 2.2.6评价指标体系

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，主要包括评价指标的设计原则、评价指标及指标值的确定、权重设定、证据收集方法等。

# 2.2.6.1评价指标的设计原则

一是可操作性原则。评价指标应该概念确切、含义清楚、信息集中、数据资料容易获得，计算范围明确，计算方法简明易懂，尽量利用现有的规范标准及统计资料。

二是定量和定性相结合原则。鉴于部分指标的特殊性和复杂性，应充分考虑指标量化的难易程度，以定量指标为主，定性指标为辅。

三是发展性原则。评价指标必须充分考虑项目产出的动态性和时效性等因素。

# 2.2.6.2评价指标和指标标准值的确定

第一步，采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效果四个纬度，其中，决策和过程管理指标采用《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2021〕3号）确定的共性指标体系框架，产出和效果指标在充分考虑项目实施单位年初计划和资金请示报告中工作目标的基础上，量身定做，设计、增加了部分具有现实意义、可行性较高的评价指标，最终形成由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，确定评价指标。评价指标体系建立后，邀请相关方面专家通盘考虑指标体系的合理性，对其进行反复分析、权衡和补充，确定该指标体系是否能够达到绩效评价效果，最后选择、确定了13个二级指标、24个三级指标。

第三步，确定指标值。指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。鉴于本项目特点及实际情况，主要采用计划标准和部门标准确定评价指标标准值。

# 2.2.6.3评价指标的权重或分值设定

综合考虑以上因素，评价设定的各类指标权重为：决策类16分、过程类24分、产出类40分、效果类20分；二、三级指标分值由绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定。

依据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2021〕3号），将评分结果类型分为：评价得分90（含）-100分为“优”；80（含）-90分为“良”；60（含）-80分为“中”；60分以下为“差”。

# 2.2.6.4证据收集方式

（1）案卷研析

收集项目单位提供的资料，同时通过互联网、报刊等广泛搜索有关项目信息，进行整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性，为绩效评价提供相关分析的理论和现实基础。

（2）沟通交流

通过听取项目管理方对于项目过程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对性地提出部分问题，及时与单位进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，尽可能消除评价双方信息不对称的问题。

（3）实地调研

实地调研项目实施形象进度和现场管理水平，了解项目最新动态和相关进展情况，以及产生的效益情况，核实其与资金支出情况的匹配性，直接掌握项目运行与管理情况的一手数据，确保绩效评价工作与项目管理的有效衔接。

（4）满意度调查

根据证据内容设计调查问卷，根据项目利益相关人群设定调查对象，采取分层抽样的办法进行满意度调查。

（5）综合分析

将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统及公开信息中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到准确、可靠和有效的评价证据。

2.2.6.5绩效评价指标体系框架

| 黄石市西塞山区城建局污水管网工程项目绩效评价指标体系 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 证据来源 | 证据收集方法 |
| 决 策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 1 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项是符合相关政策和发展规划； | 全部符合评价要点要求的得相应的分值；没有全部符合要点要求的，按符合要点情况得相应分值；全部不符合要点要求的不得分。 | 立项资料或项目申请资料 | 查阅、分析、研究 |
|  |  |  | 1 |  | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目是否按照规定的程序申请设立； |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 0.5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目是否有绩效目标； |  | 项目申请资料及相关法规政策依据 |  |
|  |  |  | 0.5 |  | 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |  |
|  |  |  | 0.5 |  | 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |  |
|  |  |  | 0.5 |  | 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 0.5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制是否经过科学论证； |  | 项目预算和分配资料 | 查阅、分析、访谈、计算 |
|  |  |  | 0.5 |  | 预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |  |
|  |  |  | 0.5 |  | 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |  |
|  |  |  | 0.5 |  | 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 0.5 | 项目中英预算内投资支付的及时性和完整性，总投资的完成情况，项目开工情况。 | 中央预算内投资支付率（≥90％） |  |  |  |
|  |  |  | 0.5 |  | 总投资完成率（≥90％） |  |  |  |
| 过 程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 资金到位率大于或等于90%，得2分，90%~80%之间得1分；小于80%，不得分。 | 资金支付凭证及项目预算资料 | 查阅、分析、访谈、计算 |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 预算执行率大于或等于95%，得3分，90%~95%之间得2分；80%-90%得1分；小于80%不得分。 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 全部符合评价要点要求的得相应的分值；没有全部符合要点要求的，按符合要点情况得相应分值；全部不符合要点要求的不得分。 |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 全部符合评价要点要求的得相应的分值；没有全部符合要点要求的，按符合要点情况得相应分值；全部不符合要点要求的不得分。 | 财务与业务制度、措施 | 查阅、访谈 |
|  |  |  | 2 |  | 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 1 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 是否遵守相关法律法规和相关管理制度规定； |  | 财务与业务管理档案、问卷调查、工作总结 | 审阅分析、现场调研、访谈 |
|  |  |  | 1 |  | “两个责任”（党委负主体责任、纪委负监督责任）按项目落实到位 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 审计，督查，巡视等指出问题 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 会计核算是否准确、及时、明晰、完整； |  |  |  |
| 产 出 | 产出数量 | 污水管网改造里程 | 6 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 39.5公里 | 全部符合评价要点要求的得相应的分值；没有全部符合要点要求的，按符合要点情况得相应分值；全部不符合要点要求的不得分。 | 项目总结报告及相关资料 | 查阅、分析、访谈 |
|  |  | 污水管网改造项目 | 4 |  | 5个 |  |  |  |
|  |  | 城市污水处理厂进水BOD | 4 |  | 85毫克/升 |  |  |  |
|  | 产出质量 | 项目开工率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 100% |  | 项目总结报告及相关资料 |  |
|  |  | 工程质量、验收合格率 | 5 |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 城市污水集中收集率 | 3 |  | 60% |  |  |  |
|  | 产出时效 | 工程项目及时办理竣工结算审计 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 及时 |  |  |  |
|  |  | 工程按期完成 | 5 |  | 2021年底完成 |  |  |  |
|  | 产出成本 | 在成本限额内开支 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ≤ 973万元 |  | 预算文件及会计记录相关文件 | 查阅、计算 |
| 效 益 | 社会效益 | 改善水污染现状，减少了对居民身体的危害 | 5 | 项目实施所产生的社会效益。 | 改善水污染现状，提高了辖区内居住环境和减少了对人民身体的危害 | 全部符合评价要点要求的得相应的分值；没有全部符合要点要求的，按符合要点情况得相应分值；全部不符合要点要求的不得分。 | 项目总结报告及相关资料 | 查阅、分析、访谈 |
|  | 生态效益 | 工程的实施改善了辖区内水体水质 | 5 | 项目实施所产生的环境效益。 | 改善了辖区内水体水质，达到达到了环保部门的排放水标准 |  |  |  |
|  | 可持续影响 | 在营运期内长期使用 | 4 | 项目实施可持续影响情况。 | 项目建成后可在营运期内长期使用 |  |  |  |
|  | 服务对象满意度 | 公众对环境质量的满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥90% | 服务对象满意率达到90%得6分；80%-90%得4分；70%-80%得2分；70%以下不得分。 | 调查问卷 | 调查问卷统计分析 |
| 总计 | 100 |  |  |  |  |  |

# 2.2.7绩效评价工作过程

本次项目绩效评价工作分以下几个阶段进行。

# 2.2.7.1前期准备阶段

在明确评价目的、评价对象、范围及项目主要内容的基础上，根据绩效评价专业规范的要求，拟订了绩效评价工作计划，组建项目评价工作组。

项目组收集、审阅了项目立项文件、相关政策、预决算文本、项目实施、管理、工作总结等基本资料，与项目相关负责人员进行必要的前期沟通和了解、调查，并通过社会调查和信息媒体收集相关资料，形成初步的分析和判断，并拟定评价的方向和重点。

项目组参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，结合掌握的项目基本情况，在专家指导和配合下，围绕决策、过程、产出、效果四个维度设计出项目关键评价问题，确定了绩效评价指标以及证据收集办法，形成绩效评价指标体系框架。

项目组负责人对绩效评价工作任务进行分解，设计座谈会提纲、资料清单和相关表格，最终形成完整的绩效评价工作方案，指导项目成员按相同标准、步骤规范化地展开绩效评价工作。

# 2.2.7.2现场实施阶段

项目组正式进驻项目单位，查阅项目管理相关档案，关注其在资金申报、复核与审批、监督等方面制度建设、采取的措施及实施的有效性；查看监控系统及信息平台运行情况。进一步补充、完善有关项目决策、管理、产出及效果等资料，并对所有资料进行分类整理、案卷研究、核实和验证。

查阅财务资料，对项目单位的总账、明细账、辅助账、凭证等进行核查，核实项目的资金来源及去向，评估项目财务管理的有效性和会计核算的合规性。

与项目管理和实施人员、财务人员进行访谈，听取项目财政资金分配及支出情况、项目管理状况、目标完成自评情况、监控系统和平台运行情况，实施效果的介绍，并对项目绩效表现和存在的问题进行了深入探讨，听取各方建议，完成访谈调研记录。

与项目单位联合确定调查问卷问题清单与访问对象，采取随机抽样方式，对项目利益相关方进行满意度调查。

审核、分析获取的各类评价资料和信息，完成项目评价基础信息表和各类表格的填制。

针对关键评价问题，对各评价指标的内在因果、隶属等逻辑关系重新进行整理分类、筛选和优化，消除指标间的重复、交叉、矛盾等现象，锁定项目绩效评价指标体系框架。

在现场工作结束前，项目组与项目实施单位就项目组织实施情况及年度绩效目标完成情况、项目拟采用的绩效评价指标体系、评价指标基准值与项目实际情况的衔接和运用等问题坦诚交换意见，达成基本共识。

# 2.2.7.3评价分析阶段

项目组结合现场核查所看到的实际情况以及面访、座谈、问卷调查等相关信息，综合分析所收集到的资料，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务管理制度等资料进行比对和交叉验证，确定了用于继续分析和评价的证据。

在绩效评价指标体系框架内，对收集到的资料及数据进行加工，计算各种评价指标值，初步确定项目绩效评价指标完成情况。

采用变化分析，通过比较绩效指标的实际完成情况与绩效目标申报数据、评价指标基准值的相符程度，按照评分标准对每一项指标评议打分，得出评分结果和评价结论。

汇总评价中发现的问题，提出相应处理建议或意见。

# 2.2.7.4评价报告阶段

对初步确定的项目绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，完成绩效评价三级复核。

向委托方提交项目绩效评价报告初稿，在同委托方、被评价单位充分交换意见并作必要的修改后，在规定的时间内向委托方提交正式的绩效评价报告。

# 2.3绩效分析

# 2.3.1决策

项目决策评价主要是评价项目立项依据充分性、项目立项程序规范性；绩效目标合理性、绩效指标明确性；预算编制科学性及资金分配合理性等。

立项依据充分。项目依据《水污染防治行动计划》和黄石市相关部门制定并印发的《黄石市城市黑臭水体专项整治工作方案》中的有关规定设立，与各实施单位的部门职责相符。

立项程序规范。项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；项目立项前已经过相关专业人员论证、风险评估、集体决策程序。项目落实组织领导和建立工作协调机制。

绩效目标合理。项目绩效目标是根据西塞山区城乡建设局的总体目标确定；与各项目实施单位职责密切相关；绩效目标符合西塞山区实际情况和各项目实施单位正常业绩水平，且与各项目预算确定的资金量相匹配。

绩效目标基本分解成具体的绩效指标，采用“项目支出绩效目标申报表”形式申请，细化和量化了绩效指标值。但效益指标不全面，如缺少社会效益指标；个别绩效指标值偏低，如服务对象满意度。

预算编制科学。项目单位都聘请了第三方专业咨询机构编制了项目工程招标价预算，预算测算依据充分和按标准定额编制。

资金分配合理。2021年预算资金分配合理，与项目预算编制总额相适应。

# 2.3.2过程

项目过程评价主要是评价项目资金管理和组织实施情况，主要包括预算资金到位及执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性。

资金到位率。项目预算资金973万元，该项目资金到位973万元，资金到位率100%。

预算执行率。2021年该项目预算执行率为100%（即973/973*100%)。

资金使用基本合规。各项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续，重大开支经过集体决策；不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

管理制度健全。项目实施单位依据西塞山区财政局汇编的《财经管理制度汇编》和《省财政厅 财政部湖北监管局关于做好直达资金监控工作的通知》（鄂财办发〔2020〕14号） 《2021年西塞山区城市管网及污水处理补助资金项目（污水处理提质增效部分）》（黄财建发2021 35号）中的规定，结合本单位实际情况，制定了有关业务和财务办法和文件，规范本单位业务、财务管理活动。

管理制度执行基本有效。项目实施单位按2021年度工作计划开展工作。在实施项目时，按相关制度规定的实施程序执行，如：编制可研报告、概预算编制、设计方案、招投标或询价协商、中标通知与合同、组织专门人员评审或验收等；相关人员及时收集业务资料，按照制度规定的业务流程，提交审核、审批，经财务、业务等相关科室负责人审核、单位分管负责人审批好后，及时将资料提交单位办公会研究，会议通过后形成会议纪要，最后填写支出报销单完成对项目的资金支付；项目实施完成后，及时对相关申报资料和复核审批资料收齐，并整理成册，能够做到及时归档；同时制定或具有相应的监控机制，采取了财务、业务检查等必要的监控措施或手段，形成定期或不定期检查分析报告或委托第三方进行跟踪审计等。但存在个别项目未完全遵守相关法律法规和相关管理制度规定和填写有误、不完整等，如：西塞山区冶钢黑臭水体应急净化设备项目未提供监理日志记录、污水管网马家嘴片区竣工质量自评书中竣工日期早于开工时间、有些工程款支付申请表没有审核签字、与湖北九州建设项目咨询管理有限责任公司签定的监理合同未写明合同实施时间和签订时间等。

各项目实施单位会计核算信息基本规范、完整，但会计核算未按相关文件要求对各专项支出进行明细核算，不能清晰、明了地反映各专项的明细支出及结存等信息。

# 2.3.3产出

产出数量

污水管网改造项目5个，污水管网改造里程39.5km。

西塞山区中窑老旧小区改造中窑湾港雨污分流项目、牧羊湖排洪港中窑排洪港东屏巷排洪港雨污分流改造项目、西塞山区彭家堑黑臭水体南侧堤岸生态修复工程、西塞山区冶钢港黑臭水体应急净化设备项目等4个项目已于2021年12月前完工和验收；西塞山区沿山私房污水管网建设项目（马家嘴片、田园片）于2022年3月18日完工和验收。污水管网改造里程39.5km。

城市污水处理厂进水BOD≥85毫克/升。实施单位提供黄石市洁城环境监测有限公司出具的多份水质检测报告，但检测机构未使用该指标作为水质检测结果参考值，而使用了COD化学需氧量、氨氮和总磷等指标作为水质检测结果。

产出质量

项目开工率100%。所有工程项目均于2021年开工，5个项目开工率100%。

工程质量、验收合格率100%。所有项目均有工程质量竣工验收记录表，在专业的检测机构进行质量检测并出具了质检报告，报告显示均达到国家有关标准。

西塞山区中窑老旧小区改造中窑湾港雨污分流项目在2021年2月28日完成验收、牧羊湖排洪港中窑排洪港东屏巷排洪港雨污分流改造项目在2020年4月20日完成验收、西塞山区彭家堑黑臭水体南侧堤岸生态修复工程2019年8月4日完成验收、西塞山区冶钢港黑臭水体应急净化设备项目2019年7月30日完成验收、西塞山区沿山私房污水管网建设项目（马家嘴片、田园片）2022年3月18日进行了工程验收。

城市污水集中收集率60%。实施单位未明确该指标的统计方法和收集相关的统计数据。

产出时效

工程项目及时办理竣工结算审计。西塞山区中窑老旧小区改造中窑湾港雨污分流项目已完成验收但未提供结算审计资料。西塞山区沿山私房污水管网建设项目（马家嘴片、田园片）由于工程完工时间较晚，2022年3月18日竣工，正在办理工程验收手续当中，还未达到办理竣工结算审计时点。

工程2021年底完成。所有项目均在合同规定时间内开工，除西塞山区沿山私房污水管网建设项目（马家嘴片、田园片）2022年3月18日完工外，其余项目均在2021年前完成。

产出成本

在成本限额973万元内开支。截止2021年12月31日，项目单位已开支973万元，未超过预算。

# 2.3.4效果

社会效益

改善水污染现状，减少了对居民身体的危害。改造污水管网提高辖区的污水集中收集率，减少了污水对城市环境的污染，改善了城市市容，保护了周边饮用水水源和减少了对人民身体的危害，让市民拥有更清新、健康、舒适的人居环境，明显改善辖区内居民居住环境，其社会效益显著。

生态效益

工程的实施改善了辖区内水体水质，达到了环保部门的排放水标准。辖区内二三级管网改造和排洪港的清淤等工程的完工，杜绝了污水直排现象，整治了黑臭水体，力争使辖区内各港的水质均达到三类水标准。随着对冶钢港、彭家堑港清淤及固化、生态修复和除马家嘴田园片项目锻压片雨污合流较严重外雨污分流工作的完成，确保了各港完成脱黑目标，水质达到了环保部门的排放水标准。

可持续影响

在营运期内长期使用。西塞山区人民政府按照《黄石市城市黑臭水体整治效果评估要求》中的内容推进本区需落实的环保重难点工作，使全区水环境质量持续改善，管理水平不断提升，同时从中央到地方从政策方面对环境保护制订了文件，可使项目建成后在营运期内长期使用。

服务对象满意度≥ 90%。

本次评价采取随机抽样的原则和方法，对污水管网专项资金政策宣传力度、使用和发放情况以及执行效果等方面是否合规、有效进行了满意度问卷调查。本次共发放30份调查问卷，收回有效问卷30份。通过对调查问卷结果的汇总统计、分析显示，服务对象对本项目的满意度较高，为93%。

# 2.3.5项目评分情况汇总

### 项目决策设定分值16分，实得14.5分。

效益指标不全面，如缺少社会效益指标，扣1分；个别绩效指标值偏低，如服务对象满意度，扣0.5分。

### 项目过程设定分值24分，实得22分。

存在个别项目未完全遵守相关法律法规和相关管理制度规定和填写有误、不完整等，如：西塞山区冶钢黑臭水体应急净化设备项目未提供监理日志记录、污水管网马家嘴片区竣工质量自评书中竣工日期早于开工时间、有些工程款支付申请表没有审核签字、工程支付报审表没有日期等，扣1.5分。会计核算未按相关文件要求对各专项支出进行明细核算，扣0.5分。

### 项目产出设定分值40分，实得31分。

检测机构未使用城市污水处理厂进水BOD指标作为水质检测结果参考值，扣4分；未明确城市污水集中收集率指标的统计方法和收集相关的统计数据，扣3分；西塞山区中窑老旧小区改造中窑湾港雨污分流项目已完成验收但未提供结算审计资料，扣1分；西塞山区沿山私房污水管网建设项目（马家嘴片、田园片）2021年未完工，扣1分。

### 项目效益设定分值20分，实得18分。

### 马家嘴田园片项目锻压片雨污合流较严重，扣2分。

以上评分情况详见附件1。

## 2.4上年度部门绩效评价结果的应用情况

# 该项目实施单位未提供2020年项目支出绩效评价报告，2021年污水管网改造项目为延续性项目，是首次开展项目绩效评价。

# 2.5报告附件

# 附件1. 2021年西塞山区污水管网改造专项资金项目绩效评价评分表

湖北天秤资产评估有限公司

二0二二年七月

| 黄石市西塞山区城建局污水管网工程项目绩效评价评分表 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 扣分情况 | 评价得分 | 备注 |
| 决 策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 1 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项是符合相关政策和发展规划； |  | 1 |  |
|  |  |  | 1 |  | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  | 1 |  |
|  |  |  | 1 |  | 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  | 1 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目是否按照规定的程序申请设立； |  | 1 |  |
|  |  |  | 1 |  | 审批文件、材料是否符合相关要求； |  | 1 |  |
|  |  |  | 1 |  | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  | 1 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 0.5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目是否有绩效目标； |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 0.5 |  | 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 0.5 |  | 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 0.5 |  | 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  | 0.5 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  | 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 0.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 1 |  | 是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  | 1 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 0.5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制是否经过科学论证； |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 0.5 |  | 预算内容与项目内容是否匹配； |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 0.5 |  | 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 0.5 |  | 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  | 0.5 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 0.5 | 项目中英预算内投资支付的及时性和完整性，总投资的完成情况，项目开工情况。 | 中央预算内投资支付率（≥90％） |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 0.5 |  | 总投资完成率（≥90％） |  | 0.5 |  |
| 过 程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |  | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |  | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  | 2 |  |
|  |  |  | 1 |  | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  | 1 |  |
|  |  |  | 1 |  | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  | 1 |  |
|  |  |  | 1 |  | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  | 1 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  | 2 |  |
|  |  |  | 2 |  | 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  | 2 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 1 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 是否遵守相关法律法规和相关管理制度规定； | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 1 |  | “两个责任”（党委负主体责任、纪委负监督责任）按项目落实到位 |  | 1 |  |
|  |  |  | 1 |  | 项目调整及支出调整手续是否完备； |  | 1 |  |
|  |  |  | 4 |  | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 1 | 3 |  |
|  |  |  | 1 |  | 审计，督查，巡视等指出问题 |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  | 会计核算是否准确、及时、明晰、完整； | 0.5 | 1.5 |  |
| 产 出 | 产出数量 | 污水管网改造里程 | 6 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 39.5公里 |  | 6 |  |
|  |  | 污水管网改造项目 | 4 |  | 5个 |  | 4 |  |
|  |  | 城市污水处理厂进水BOD | 4 |  | 85毫克/升 | 4 | 0 |  |
|  | 产出质量 | 项目开工率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 100% |  | 3 |  |
|  |  | 工程质量、验收合格率 | 5 |  | 100% |  | 5 |  |
|  |  | 城市污水集中收集率 | 3 |  | 60% | 3 | 0 |  |
|  | 产出时效 | 工程项目及时办理竣工结算审计 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 及时 | 1 | 4 |  |
|  |  | 工程按期完成 | 5 |  | 2021年底完成 | 1 | 4 |  |
|  | 产出成本 | 在成本限额内开支 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ≤ 973万元 |  | 5 |  |
| 效 益 | 社会效益 | 改善水污染现状，减少了对居民身体的危害 | 5 | 项目实施所产生的社会效益。 | 改善水污染现状，提高了辖区内居住环境和减少了对人民身体的危害 |  | 5 |  |
|  | 生态效益 | 工程的实施改善了辖区内水体水质 | 5 | 项目实施所产生的环境效益。 | 改善了辖区内水体水质，达到达到了环保部门的排放水标准 | 2 | 3 |  |
|  | 可持续影响 | 在营运期内长期使用 | 4 | 项目实施可持续影响情况。 | 项目建成后可在营运期内长期使用 |  | 4 |  |
|  | 服务对象满意度 | 公众对环境质量的满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥90% |  | 6 |  |
| 总计 | 100 |  |  | 14.5 | 85.5 |  |